ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗА 2021 Г.

Специфична цел 1. Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси

Приоритет 1. Осигуряване на вода за населението и икономиката на Общината с добро качество и в достатъчно количество

Прилагане на мерки допринасящи за опазване и подобряване състоянието на водните ресурси в Община Севлиево, съобразно Рамкова Директива за водите 2000/60/ЕС, Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води и Директива 98/83/ЕО за качеството на водите, предназначени за консумация от човека.

| № | - Специфична цел, мярка, проект | - Отговорна институция | - Финансиране |  | - Период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Стойност | Финансов източник |  |  |
| 1.1. Изграждането на нова и реконструкцията на съществуваща водоснабдителната инфраструктура за добив, обработване, съхранение и разпределение на питейна вода |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Актуализиране на работния проект за Хидровъзел „Бяла“ (язовир "Бяла") като се определи необходимия обем на язовира след като се направят подробни водостопански изследвания и се изготви нов воден баланс за нуждите на водоснабдяване, напояване, евентуален силов добив и оводняване на поречието на река Мокра Бяла. | МИП Община Севлиево - Дирекция ТСУ | 1 200 000 лв. | Централен бюджет | 2016-2020 | През отчетния период не са извършвани дейности. |
| 1.1.2. | Реконструкция на ПСПВ "Стоките" | Община Севлиево | 1 220 000 лв. | ОПОС 2014–2020 | 2016-2020 | През отчетния период не са извършвани дейности |
| 1.1.3. | Рехабилитация на същ. НВ V=11 000 м3 - гр. Севлиево | Община Севлиево | 93 630 лв. | ОПОС 2014–2020 | 2016-2020 | През отчетния период не са извършвани дейности |
| 1.2. Рехабилитация на водоснабдителната мрежа и ПСПВ за осигуряване непрекъснато водоподаване с минимални загуби на питейна вода |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Рехабилитация на водопроводна мрежа на град Севлиево - II етап (Реконструкция на ВВМ, главни водопроводни клонове, СВО в гр. Севлиево с дължина 20,07 км) | Община Севлиево | 6 074 712 лв. 55 946,15лв. 112 062,10лв. 48 839,29лв. 4 880,52 лв. | Общински бюджет Централен бюджет Фондове на ЕС ОПОС 2014-2020 Инвестиционна програма на ВиК Оператора | 2016-2020 | С безвъзмездно финансиране от ПУДООС (в размер от 1 800 672 лв.), през 2017 г. са реконструирани общо 1 377 м от уличните водопроводи по ул. Руен и ул. „Латинка“ в кв. Балабанца и ул. „Ал. Верещагин“, както и всички СВО в обхвата на тези водопроводи; |
|  |  |  |  |  |  | Изготвен е ИП за Реконструкция на ВВМ в централната градска част от 7 439 м и прилежащите СВО в обхвата ѝ. |
|  |  |  |  |  |  | През 2018 г. са подменени от ВиК Оператора водопроводни клонове по ул. Никола Петков- II ри етап ø160-380м, ø90-29м, ø75-18м (на стойност 55946,15лв); III ти етап ø250 - 300м, ø90 - 514м, СВО ø63, ø32 и ø25 - 203 м общо (на стойност 112 062,10лв.) както и ул. Марин Попов – ø160 – 156м, ø 110- 70м, ø 90-36м, ø 63-190м (на стойност 48 839,29лв) |
|  |  |  |  |  |  | През 2019 г.по ул. Зелениковец са подменени 95м ø90 и 6м ø 63 на стойност 4 880,52 лв. |
|  |  | Община Севлиево |  | Инвестиционна програма на ВиК Оператора Общински бюджет Централен бюджет |  | През 2020г. е реконструирана ВВМ по улиците „Батенберг“-256м, „Стефан Пешев“ -80м „Иван Устабашиев“ -563м, както и ВВМ на кв. „Балабанца“-177м с диаметри от ø140 до ø25 PEHD на стойност 55 707, 70 лв. от оператора на мрежите ВИК Габрово |
|  |  |  |  |  |  | През 2021г са въведени в експлоатация водопроводи с обща дължина 1107м по ул. „Александър Стамболийски“, „Опълченска“, „Марин Попов“, „Росица“, „Иван Филаретович Антонов“, „Хан Аспарух“, „Балванска битка“, „Славянска“ |
| 1.2.1.2 | Рехабилитация на водопроводна мрежа на град Севлиево - I етап (Реконструкция на улични водопроводи, в централната част на гр. Севлиево с обща дължина 7,348 км) | Община Севлиево |  | Общински бюджет Централен бюджет Инвестиционна програма на ВиК Оператора |  | През 2021г. са въведени в ескплоатация водопроводи с обща дължина 617м, включващи:Уличен водопровод по ул. „Росица“, с дължина 161м Уличен водопровод по ул. „Стара планина“ с дължина 231м и по ул. „Цар Симеон Велики“ с дължина 225м |
|  |  |  |  |  |  | ВИК Габрово през 2021г извърши реконструкция на ВВМ по ул. „Стара планина“ /след светофара/ 584м на стойност 20 518 лв. 15 бр. СВО |
| 1.2.2. | Подмяна на сградни водопроводни отклонения (СВО) по ВВМ на гр.Севлиево и селата (кв.Балабаница, кв.М.Палаузов и кв.Д.Благоев) | Община Севлиево | 1 659 196 лв. 1 203,43лв. | ОПОС 2014-2020 ПУДООС Инвестиционна програма на ВиК Оператора | 2016-2020 | През отчетния период са подменени СВО по ул. Руен и ул. „Латинка“ в кв. Балабанца и ул. „Ал. Верещагин“ в ЦГЧ, |
|  |  |  |  |  |  | През 2019г. е подменено СВО на бл.8 – 42 м ø50 PEND |
|  |  |  |  |  |  | През 2020г. са подменени 30 бр. СВО по ул. „Княз Александър Батенберг“ и „Иван Устабашиев“, както и още 8 бр. СВО в гр. Севлиево с обща дължина 125 м. |
| 1.2.3. | Увеличаване на капацитета на БПС-Севлиево (разположени в Севлиево, Сенник, Хирево, Ряховците, Кормянско и Петко Славейков), чрез инфилтрационно подхранване на водовземните тела на шахтовите кладенци с вода от ГНК „Видима” | Община Севлиево | 698 290 лв. | Съфинансиране със средства на МРРБ и Община Севлиево | 2017-2020 | През отчетния период са извършвани следните дейности: - През 2017 г. е изграден Довеждащия водопровод (подобект № 1); - Към 31.12.2019 г. са извършени всички основни СМР на строежа за Системи и съоръжения за изкуствено подхранване на подземните води (подобект № 2); - На 03.08.2021г. са издадени двете разррешения за ползване от РДНСК, първото за довеждащия водопровод и съоръженията към него за водоснабдяване на системите за изкуствено подхранване и второто за системи и съоръжения за изкуствено подхранване на подземните води. Разрешението за водовземане от подземни води е издадено на 13.05.2019г. |
| 1.2.4. | Реконструкция на главен водопроводен клон на вътрешната мрежа на гр. Севлиево от НВ V=11 000м3 до РШ, с дължина 3,12км. | Община Севлиево | 2 176 363 лв. | ОПОС 2014-2020 | 2016-2020 | Изготвен е ИП за Реконструкция на ВВМ в централната градска част от 7 439 м, предвиждащ подмяната на 242 м от Главен водопроводен клон I по ул. „Стара планина“ - в участъка м/у двете кръгови кръстовища (с ул. „Росица“ и с ул. „Св.Св. Кирил и Методий“) |
| 1.2.5. | Реконструкция на довеждащ водопровод от изравнителя на водохващане след ВЕЦ "Видима" до ПСПВ "Стоките" с дължина 20,5 км. | Община Севлиево | 12 726 054 лв. | Външно финансиране | 2016-2020 | През 2018 г. са подменени и въведени в експлоатация още 9,383 км |
| 1.2.6. | Реконструкция на източен клон от ПСПВ "Стоките" до РШ за с. Добромирка с дължина 33,0 км. | Община Севлиево | 23 530 889 лв. | Външно финансиране | 2016-2020 | През 2018 г. е подменен от „Бяла“ ЕООД 13 м магистрален водопровод ф200 и 3м ф 426 ПЕВП. Създадените активи са с балансова стойност 20492,06 лв. През 2018 г. са проведени по реда на чл. 114 от ЗОП всички процедури и са избрани изпълнители на обичайните дейности в инвестиционния процес (СМР, СН и АН), с които са сключени съответните договори за изпълнение/ Към м. март 2022 г. е изпълнен у-к 2 от Етап1, на 08.12.2021г. е издадено разрешение за ползване на водопровода от т.1120 до т.276.1 с дължина 5421м. в землищата на с. Батошево и с. Гъбене. На 31.01.2022г. е издадено Разрешение за ползване и на водопровода от т.38 до т.57 и от т.74 до т- 1120 в землището на с. Стоките и с. Батошево с обща дължина 2353,31м . Очаква се приемателна комисия и за Етап 1, у-к 3 в землищата на селата Гъбене и Драгановци, с обща дължина 3513,91м от т. 276.1 до т. 389. |
| 1.2.7. | Подмяна на външен водопровод и оборудване в ПС за с.Крушево с дължина 5 км. | Община Севлиево | 18 429 лв. (по данни на ВиК ООД – Габрово) | Инвестиционна програма на ВиК Оператора | 2018-2019 | Изготвен ИП за реконструкция на ДВ (напорен) от ПС „Дълбоки“ до НВ, като през 2018 г. от ВиКО „Бяла“ ЕООД – гр. Севлиево са подменени 1 100 м, а през 2019 г. е подменен и останалия участък от водопровода и е възстановена работата на ПСпрез 2020г, е реконструирана ВВМ на селото с дължина 915м и с 9бр. СВО за 14 326, 61 лв и през 2021г. още 72 м от ВИК Габрово |
| 1.2.8. | Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа и довеждащ водопровод - с.Батошево с дължина 8,32 км. | Община Севлиево | 1 616 913 лв. | ПРСР 2014-2020 | 2016-2020 | През 2021г- е изпълнена реконструкция на на 275 м ВВМ в м. Кастел на с. Батошево на стойност 2554лв. от ВИК Габрово |
| 1.2.9. | Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа и довеждащ водопровод - с.Добромирка с дължина 16,59 км. | Община Севлиево | 3 236 539 лв. | ПРСР 2014-2020 | 2016-2020 | През отчетния период не са извършвани дейности |
| 1.2.10. | Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа и довеждащ водопровод - с.Богатово с дължина 11,41 км. | Община Севлиево | 2 173 210 лв. | ПРСР 2014-2020 | 2016-2020 | През отчетния период не са извършвани дейности |
| 1.2.11. | Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа и довеждащ водопровод - с.Шумата с дължина 13,5 км. | Община Севлиево | 2 502 768 лв. | ПРСР 2014-2020 | 2016-2020 | През отчетния период не са извършвани дейности |
| 1.2.12. | Проучване за алтернативно водоснабдяване на с.Ловни дол, с.Идилиево, с.Търхово и с. Буря | Община Севлиево | 30 000 лв. | ПРСР 2014-2020 | 2016-2020 | През 2019 г. се извърши реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Гостилица“ към НВ „Буря“, ø110, 180 м за 6980,46 лв., |
| 1.3. Строителство, рехабилитация и разширение на канализационната инфраструктура и съоръжения, за отвеждане и пречистване на отпадъчна вода |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Доизграждане на канализационна мрежа (от ВКМ на гр.Севлиево) с дължина 2,5км. – свързване | Община Севлиево | 10 196 лв. (по данни на ВиК ООД – гр. Габрово | Инвестиционна програма на ВиК Оператора ОПОС 2014-2020 | 2016-2020 | От „Бяла“ ЕООД през 2018 г. е извършено разширение на ВКМ на град Севлиево в ж.к. „Юг“, DN/ID 315 РР - 35m, ул. „Стара планина“ (до осеменителната станция) ø 250 РVC - 34m, и извършена реконструкция на 13 м зидан канал по ул. „Табашка“. През 2019 г. новият ВиК оператор – „ВиК“ ООД Габрово е извършил реконструкция на канализационен клон от ВКМ на гр. Севлиево по ул. „Г.Бенковски“ и по ул. „Стефан Караджа“. През 2020г. операторът е подменил 1 бр. СКО с дължина 14м. През 2021г. са изпълнени 72м улична канализация по ул. „Иван Ф.Антонов“ и 54м по ул. „Васил Сърбенов“. Реконструирано е и СКО на бл. Люляк с дължина 30м и ø250 PPR. Реконструирани са 60 м СКО – 9бр. през 2021г. |
| 1.3.2. | ВиК"Бяла" ЕООД - гр.Севлиево Реализиране на мерки за канализационни зони на малките населени места | Община Севлиево | 3 113 500 лв. | ПРСР 2014-2020 | 2016-2020 | През 2018 г. е изпълнено от „Бяла“ ЕООД разширение ВКМ с.Ряховците DN/ID 315 РР - 52m Също така през 2021г. е изградено СКО за Селкооп с. Ряховците с дължина 7м. През 2021г. е изградено 1бр. СКО в с. Сенник с дължина 9 м. |
| 1.3.3. | Изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ на населени места под 2000 екв.ж. за селата Богатово и Горна Росица | Община Севлиево | 6 000 000 лв. | ПРСР 2014-2020 | 2016-2020 | През отчетния период не са извършвани дейности |
| 1.3.4. | Проектиране и изграждане на нова канализационна мрежа с ПСОВ в с.Добромирка | Община Севлиево | 5 056 000 лв. | ПРСР 2014-2020 | 2016-2020 | През отчетния период не са извършвани дейности |
| 1.3.5. | Проектиране и изграждане на 4 бр. ПСОВ, за селата Сенник, Ряховците, Градница и Петко Славейков | Община Севлиево | 8 521 600 лв. | ПРСР 2014-2020 | 2016-2020 | През отчетния период не са извършвани дейности |
| 1.4. Поддържане на високи нива на качество на питейната вода използвана от населението на Община Севлиево |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Мониторинг на питейни води (в т.ч. механично пречистване и обезаразяване) | ВиК “Бяла” ЕООД | 80 хил. лв./год. | “Бяла” ЕООД | Постоянен | Изпълнява се до края на 2018 г. Считано от 01.01.2019 г. общината се обслужва от нов ВиК Оператор – „ВиК“ ООД – гр. Габрово |
| 1.4.2. | Мониторинг на подземни води на територията на Община Севлиево | ИЛ на ИАОС-В.Търново | 5 хил. лв./год. | МОСВ | Постоянен | Изпълнява се до края на 2018 г. Считано от 01.01.2019 г. общината се обслужва от нов ВиК Оператор – „ВиК“ ООД – гр. Габрово |
| 1.4.3. | Мониторинг и профилактика на местните водоизточници използвани за водоснабдяване на територията на Община Севлиево | РЗИ, ВиК “Бяла” ЕООД | 10 хил. лв./год. | МЗ, “Бяла” ЕООД | Постоянен | Изпълнява се до края на 2018 г. Считано от 01.01.2019 г. общината се обслужва от нов ВиК Оператор – „ВиК“ ООД – гр. Габрово. През 2020г е извършен осн. Ремонт на дренаж „Гюр чешме“ с.Дамяново, подмяна на помпа в ПС „Недина дупка“ с. Младен, Изграден довеждащ водопровод от яз. „Гюр чешма“ до к-ж „Бързи брод“ за изкуствено подхранване на подземните води. През 2021 г. е подменен помпен агрегат в ПС „Крамолин“, въстановено ел. захранване в ПС „Недина дупка“ в с. Младен, изпълнен осн. ремонт на помпа в каптаж „Чешмите“, с.Дамяново през 2021г. |
| 1.4.4. | Направа на автоматизирана система за диспечерски контрол и управление (АСДКУ) | Община Севлиево | 192 000 лв. | ОПОС 2014-2020 | 2016-2020 | Надграждане (разщирение на обхвата на съществуваща система за контрол – АСЦДУ) и управление през 2017 г. за 35 000 лв. от ВиК Оператора „Бяла” ЕООД. Няма развитие на АСЦДУ през 2018 г до момента. |

Специфична цел 2. Подобряване управлението на отпадъците и насърчаване на ресурсната ефективност.

Приоритет 2. Намаляване и предотвратяване образуването на отпадъците в съответствие с йерархията на управление на отпадъците

Прилагане на мерки допринасящи за управлението на отпадъците в Община Севлиево, съобразно Рамковата Директива за отпадъците 2008/98/ЕО, Директива 1999/31/ЕО, Закона за управление на отпадъците и Националния план за управление на отпадъците 2014 - 2020, Регионалната програма за управление на отпадъците за регион Севлиево 2016-2020, Национален стратегически план за поетапно намаляване на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 2010–2020

| № | - Мерки | - Отговорна институция | - Финансиране |  |  |  | - Период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Стойност |  | Финансов източник |  |  |  |
| 2.1. Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Определяне и експлоатация на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от бита | - Община Севлиево | 80 000 лв. |  | - Отчисления по ЗУО - Собствени средства - ПУДООС - ОПОС 2014-2020 |  | - 2016 | - Обособена е площадка за безвъзмездно предаване на отпадъците в Регионално депо за отпадъци. |
| 2.1.2. | Внедряване на система за разделно събиране на отпадъци от хартия и картон, пластмаса, метали и стъкло, извън системата на организациите по оползотворяване на отпадъци | - Община Севлиево | 50 000 лв. |  | - Отчисления по ЗУО - Собствени средства - ПУДООС - ОПОС 2014-2020 |  | - 2016-2020 | Една реализирана система в гр. Севлиево Обхванато население- 24 777 - жители (данни ГРАО 15.12.2021г.) |
| 2.1.3. | Организиране на дейностите по разделно събиране на масово разпространени отпадъци в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на същите | - Община Севлиево | 35 000 лв. |  | - Отчисления по ЗУО - Собствени средства - ПУДООС - ОПОС 2014-2020 |  | - 2016-2020 | На територията на град Севлиево са организирани системи за разделно събиране на: - Отпадъци от опаковки; - Негодни за употреба батерии. |
| 2.2. Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонираните отпадъци |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Изграждане на сепарационна станция за ТБО преди депонирането им на РДО – Севлиево | - Община Севлиево | - 1 500 000 лв. | - Общински бюджет - Централен бюджет - ОПОС 2014-2020 |  |  | - 2016-2020 | - Считано от 20.09.2017 е въведена в експлоатация Сепарираща инсталация - гр. Севлиево, обслужваща общините Севлиево, Дряново и Сухиндол. |
| 2.2.2. | Прилагане на децентрализиран модел за управление на био - отпадъците, включително изграждане на система и техническа инфраструктура за разделно събиране на биоразградими отпадъци | - Община Севлиево | - 2 000 000 лв. | - ОПОС 2014-2020 |  |  | - 2016-2020 | - Проект „Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците в общините Севлиево, Дряново и Сухиндол, включително изграждане на необходимата техническа инфраструктура – система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните био-отпадъци'' Към 06.12.2019г. проектът е изпълнен. |
| 2.2.3. | Въвеждане на система за разделното събиране на специфични отпадъчни потоци и опасни битови отпадъци (батерии и др.). | - Община Севлиево |  | - Общински бюджет - ОПОС 2014-2020 |  |  | - 2016 - 2020 | - Експлоатира се съществуващата система за разделно събиране на негодни за употреба батерии, обхващаща 20 административни сгради на територията на гр. Севлиево. Магазинната мрежа изпълнява задълженията си, чрез индивидуални договори. |
| 2.2.3. | Внедряване на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки в град Севлиево | - Община Севлиево |  | - Общински бюджет - ОПОС 2014-2020 |  |  | - 2016 - 2020 | - Сключен договор изпълнител, услугата се предоставя. |
| 2.3. Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Рекултивация на затворени селски сметища на територията на община Севлиево – старите сметища на селата Градница, Душево, Крушево и Агатово | - Община Севлиево | 3 000 000 лв. | Общински бюджет ПУДООС ОПОС 2014-2020 |  |  | 2016 - 2020 | Проектът за закриване на сметищата в селата Агатово, Крушево, Душево и Градница е реализиран |
| 2.3.2. | Ликвидиране на нерегламентирани микросметища в селата | - Община Севлиево | - 20 000 лв./год. | - Общински бюджет |  |  | - 2016-2020 | През 2021г. са закрити 11 нерегламентирани сметища с обща площ около 8 дка в следните населени места: Богатово- 1 бр. Горна Росица - 2 бр. Градница- 4 бр. Кормянско - 1 бр. Сенник - 1 бр. Севлиево – 2 бр. |
| 2.3.3. | Поддържане на системата за собствен мониторинг на рекултивираното сметище гр. Севлиево | - Община Севлиево | - 5 000 лв./год. | Общински бюджет |  |  | - 2016 - 2020 | - Изпълнява се |
| 2.3.4. | Поддържане на системата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци и транспортирането им до РДО - Севлиево или други инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им | - Община Севлиево |  | - Общински бюджет |  |  | - 2016 - 2020 | - Поддържа се от изпълняващата дейността фирма, съгласно заложените в договора условия |
| 2.3.5. | Зимно и лятно почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване | - Община Севлиево |  | - Общински бюджет |  |  | - 2016 - 2020 | - Осъществява се от изпълняващата дейността фирма, съгласно заложените в договора условия |
| 2.3.6. | Обезвреждане на излезли от употреба препарати за растителна защита (пестициди) | - Община Севлиево | 70 хил. лв. | ПУДООС |  |  | 2016 - 2020 | Към 04.12.2020 г. е закрит временния склад за съхранение на излезли от употреба пестициди с изтекъл срок на годност. Извозването на препаратите за последващо третиране е финансирано и извършено от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда. |
| 2.4. Превръщане на обществеността в ключов фактор за прилагане на йерархията на управление на отпадъците |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Провеждане на периодични разяснителни и образователни кампании във връзка с разделното събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците | - Община Севлиево |  | - Общински бюджет |  | - 2016 - 2020 |  | - През 2021 г. не са провеждани. |
| 2.4.2 | Осигуряване на информация на обществеността по въпроси и ангажименти, свързани с управление на отпадъците чрез интернет страницата на общината | - Община Севлиево |  | - Общински бюджет |  | - 2016 - 2020 |  | - Осигурен е достъп до националната нормативна уредба, чрез линк http://www.moew.government.bg/bg/ministerstvo/zakonodatelstvo/ |
| 2.4.3 | Създаване и поддържане на регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на съответната община | - Община Севлиево |  | - Общински бюджет |  | - 2016 - 2020 |  | - Публикуван на интернет страницата на Община Севлиево |

Специфична цел 3. Опазване и възстановяване на местообитанията и биоразнообразието на редки, защитени и стопански ценни видове диви растения и животни и в Община Севлиево

ПРИОРИТЕТ 3. Опазване на биологичното разнообразие и видове природни местообитания в района, чрез насърчаване и развитие на местен "зелен" бизнес, екосистемни услуги и туризъм.

Прилагане на мерки допринасящи за управление на природните ресурси в община Севлиево подпомагащи изпълнение на ангажиментите на България, произтичащи от Стратегията на ЕС за биоразнообразието до 2020 г. (Цел 1. Пълно прилагане на директивите за птиците и местообитанията и Цел 2. Поддържане и възстановяване на екосистемите и техните услуги)

| № | - Мерки | - Отговорна институция | - Финансиране |  |  | - Период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Стойност |  | Финансов източник |  |  |
| 3.1.Участие в управлението защитените зони по Натура 2000 съхранение на природното богатство |  |  |  |  |  |  | През отчетния период не са извършвани дейности |
| 3.1.1. | Включване на територията на община Севлиево (прилежащите територии на Национален парк „Централен Балкан) в „преходна зона” на потенциален биосферен резерват, обявен по Програма „Човекът и биосферата” на ЮНЕСКО | МОСВ Община Севлиево | 350 000 лв. |  | ОПОС 2014-2020 | 2016 - 2020 | Изпълнена мярка |
| 3.1.2. | Планиране на дейности в земи и гори от горския фонд в НАТУРА 2000 и по Закона за защитените територии | РИОСВ - В.Търново, РДГ и ДГС Община Севлиево | 80 000 лв. |  | ОПОС 2014-2020 | Постоянен | Планирани дейности в Общ устройствен план на община Севлиево |
| 3.1.3 | Актуализиране на тарифа за таксите за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти - общинска собственост | Община Севлиево |  |  | Общински бюджет | 2017 | През отчетния период не са изменяни тарифите |
| 3.1.4. | Създаване и поддържане на база данни за значими находища на лечебни растения в общината, в т.ч. и на техните запаси | Община Севлиево РИОСВ В. Търново |  |  | Общински бюджет | 2017-2020 | През отчетния период не са извършвани дейности |
| 3.1.5. | Повишаване на компетентността на лицата от общинската администрация, отговорни за прилагане на ЗЛР | Община Севлиево |  |  | Общински бюджет | Постоянен | През отчетния период не са извършвани дейности |
| 3.1.6. | Координиране на дейностите по опазване и ползване на лечебни растения с другите институции, имащи правомощия по ЗЛР - РИОСВ В. Търново, Областна администрация и ДГС Севлиево | Община Севлиево РИОСВ В. Търново, Областна администрация, ДГС Севлиево |  |  | Общински бюджет | Периодично | Изпълнява се |
| 3.2. Развитие на устойчиви форми на туризъм |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Възстановяване на пътя Ряховците - Текето за туристически цели; Рехабилитацията на пътя покрай язовир "Ал.Стамболийски" до моста "Крапец" | Община Севлиево | 3 300 000 лв | ПРСР 2014-2020 |  | 2016 - 2020 | През отчетния период не са извършвани дейности |
| 3.2.2. | Развитие на туристическа екологична инфраструктура (изграждане на екопътеки, маршрути и др.), свързана с предлаганите туристически услуги на територията на общината | Община Севлиево | 400 000 лв. | Общински бюджет, Програма за малки проекти на Глобалния екологичен фонд |  | 2016 - 2020 | През 2021 г. е подновена е маркировката за екопътеката. „Витата стена”. |
| 3.2.3. | Разработване и предлагане на интерактивни форми за реклама и туристически продукти на територията на общината | Община Севлиево | 500 хил. лв. | Общински бюджет Програми на МИЕТ, ФЕС -ЕФРР |  | 2016 - 2020 | През 2021г. не са извършвани дейности |
| 3.3.Устойчиво управление на земите общинска собственост |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Картиране на екологично замърсени общински земи | Община Севлиево | 10 хил. лв. |  | Общински бюджет | 2020 | Няма данни за екологично замърсени общински земи |
| 3.3.2. | Прилагане на различни форми/ схеми за стопанисване на слабопродуктивни и замърсени общински земи | Община Севлиево | 20 хил. лв. |  | Общински бюджет, ПУДООС | Постоянен | През отчетния период не са извършвани дейности |
| 3.4.Устойчиво управление на горите общинска собственост |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Превантивни дейности за борба с горските пожари и други природни бедствия в горите общинска собственост | Община Севлиево | 15 хил. лв. |  | Общински бюджет | Постоянен | В експлоатация е кула за ранно откриване и оповестяване на горски и полски пожари. |
| 3.4.2. | Изработване и изпълнение на лесоустройствени проекти за горите общинска собственост | Община Севлиево | 50 хил. лв. |  | Общински бюджет | Постоянен | Лесоустройствените проекти са изработени и се прилагат. |

Специфична цел 4. Намаляване неблагоприятни влияния върху околната среда, здравето на хората и жизнената среда в Общината, чрез интегрирано управление на риска и промените на климата

ПРИОРИТЕТ 4. Интегриране на дейностите за опазване на околна среда, управлението на риска за населението и адаптирането на жизнената среда в района към климатичните промени

Прилагане на мерки са в съответствие с ОПОС 2014-2020, Стратегията на ЕС за Дунавския регион, за подобряване управлението на риска от наводнения, геозащитни решения и дейности по Закона за защита при бедствия и ЗУТ

| № | - Мерки | - Отговорна институция | - Финансиране |  |  |  | - Период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Стойност |  | Финансов източник |  |  |  |  |
| 4.1. Изграждането на защитна инфраструктура за предотвратяване на наводнения и превенция на риска в урбанизираните и свлачищни райони на Общината |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Включва мостове в с. Ряховците, с. Градница и с. Кръвеник; Изграждане на подпорна стена към дере в с. Батошево. | Община Севлиево | 665 000 лв. | ПРСР 2014-2020 |  |  | 2016 - 2020 | През 2021 г. не е изграждана. |  |
| 4.1.2. | Почистване на речното корито на р. Росица | Община Севлиево | - 30 000 лв. | - ПУДООС |  |  | 2016 - 2020 | През 2021г. е извършено почистване на коритото в участъка от моста до спортна зала „Дан Колов”, както и участъка на реката преминаващ през село Батошево. |  |
| 4.1.3. | Инфраструктурни мерки за изграждане на дренажни противосвлачищни системи в засегнатите урбанизирани територии на Общината | Община Севлиево | - 350 000 лв. | - ОПОС 2014-2020 |  |  | 2016 - 2020 | Не са изграждани в урбанизирани територии на Общината през 2021г. |  |
| 4.2.Създаване на условия за недопускане на замърсявания на околната среда от промишлеността. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Създаване на зелен пояс около ПСОВ Севлиево и стадион „Раковски”. | Община Севлиево | 200 000 лв. |  |  | ПУДООС | 2016 - 2020 |  | Не са извършвани дейности по обновяване и поддръжка през 2021г. |
| 4.2.2. | Осъществяване на постоянен контрол за прилагане КПКЗ и ОВОС на проекти, обекти и дейности в Община Севлиево | РИОСВ – В.Търново - Община Севлиево | - - |  |  | - Общински бюджет | Постоянен |  | Изпълнява се |
| 4.3.Профилактика и превенция за намаляване на здравния риск за населението |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Разработка на Общинаска програма околна среда здраве на Община Севлиево | Община Севлиево | - 7 хил. лв. |  |  | - Общински бюджет | - 2016-2020 |  | - През отчетния период не са извършвани дейности |
| 4.3.2. | Организиране на зелени училища | Училища в Община Севлиево | 30 хил. лв. |  |  | Училищни бюджети, Родителски актив | Постоянен |  | Изпълнява се |
| 4.4. Прилагане на мерки намаляване емисиите от парникови газове и адаптирането на жизнената среда в района към климатичните промени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Изпълнение на мерки за подобряване на енергийната ефективност, включително въвеждане на системи и технологии, за оползотворяване на енергия от ВИ на сградата на общинска администрация и общинската сграда на ул. "Хан Аспарух" 5, сградите на РУ"Полиция" и РС"ПБЗН" | Община Севлиево | 1 200 000 лв. |  |  | - Общински бюджет ОПРР 2014-2020 | 2016 - 2020 | Не са извършени дейности през 2021 г. |  |
| 4.4.2. | Реконструкция и модернизация на улично осветление на село Карамичевци и село Горна Росица (Замяна на съществуващите осветители с газоразрядни лампи със светлодиодни източници и инсталиране на система за автоматично управление) | Община Севлиево | 92 800.00 |  |  | - фонд "Козлодуй | 2016 – 2020 | Изпълнено |  |
| 4.4.3. | Изпълнение на мерки за подобряване на енергийната ефективност на училища. Въвеждане на системи и технологии, за оползотворяване на енергия от ВИ Включва ІІ ОУ "Стефан Пешев", СОУ "Васил Левски", общежитието на ПГ"Марин Попов" | Община Севлиево | 4 185 000 лв. |  |  | - Общински бюджет ОПРР 2014-2020 | 2016 - 2020 | Не са извършени дейности през 2021 г. |  |
| 4.4.4. | Изпълнение на мерки за подобряване на енергийната ефективност на детски градини и ясли. Въвеждане на системи и технологии, за оползотворяване на енергия от ВИ Включва ОДЗ "Пролет", ОДЗ "Щастливо детство", ОДЗ "Слънце", детски комплекс "Йовко Йовков" | Община Севлиево | 3 600 000 лв. |  |  | - Общински бюджет ОПРР 2014-2020 | 2016 – 2020 | Приключени към 2020г. |  |
| 4.4.5. | Изпълнение на мерки за подобряване на енергийната ефективност и въвеждане на системи и технологии, за оползотворяване на енергия от ВИ на сгради от културната инфраструктура Включва ДК "Мара Белчева", музей "Хаджи Стояново училище", читалището в гр. Севлиево | Община Севлиево | 1 400 000 лв. |  |  | - Общински бюджет ОПРР 2014-2020 | 2016 – 2020 | Не са извършени дейности през 2021г. |  |
| 4.4.6. | Енергийно обновяване на образователната инфраструктура Включва защитените училища в с. Шумата, с. Крамолин, средищните училища в с. Градница, с. Душево, с. Добромирка, с. П.Славейков и детските градини в с. Батошево, с. Душево, с. Добромирка, с. Градница, с. Стоките | Община Севлиево | 4 831 320 лв. |  |  | ПРСР 2014-2020 | 2016 - 2020 | Не са извършени дейности през 2021 г. |  |
| 4.4.7. | Енергийно обновяване на социална инфраструктура (ДСХ с. Стоките, ДВУИ с. Батошево) | Община Севлиево | 1 000 000 лв. |  |  | ПРСР 2014-2020 | 2016 - 2020 | Не са извършени дейности през 2021 г. |  |
| 4.4.8. | Енергийно обновяване на културната инфраструктура Включва читалищата в с. Ряховците, с. П.Славейков, с. Сенник, с. Г.Росица, с. Градница и с. Ловнидол | Община Севлиево | 600 000 лв. |  |  | ПРСР 2014-2020 | 2016 - 2020 | Не са извършени дейности през 2021 г. |  |

Специфична цел 5. Подобряване качествата на атмосферния въздух

ПРИОРИТЕТ 5. Достигане и подържане нивата на ФПЧ10 в атмосферния въздух в законо установените норми

Прилагане мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Севлиево, съобразно екологичните норми установени в Българското законодателство, Рамковата директива 96/62/ЕС за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух и действащите “Дъщерни директиви” и програми на Европейският съюз

| № | - Мерки |  | - Отговорна институция |  | - Финансиране |  |  | - Период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - Стойност | Финансов източник |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Намаляване емисиите на ФПЧ10 в атмосферния въздух от битово отопление на гр. Севлиево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Газифициране на жилищни сгради, търговски и административни обекти. |  | Жилищни кооперации. |  | 3 - 40 000 лв./обект |  | Жилищни кооперации. | Постоянен |  |  |  | През 2021 г. са газифицирани 278 обекта в Община Севлиево 4 от тях са в обществено–административния сектор |
| 5.1.2. | Сертифициране и паспортизация за енергийна ефективност, топло съхранение и икономия на енергия в на жилищни блокове включени е националната програма за саниране и прилагане на мерки за енергийна ефективност |  | Жилищни кооперации. |  | Според проучване |  | ОПОС 2014-2020 | Постоянен |  |  |  | През 2021 г. е извършена паспортизация за енергийна ефективност на 6 жилищни блока |
| 5.1.3. | Реализиране на проекти за саниране и прилагане на мерки за енергийна ефективност на жилищни блокове |  | Жилищни кооперации. |  | Според проучване |  | Жилищни кооперации. | Постоянен |  |  |  | Започнато саниране на 6 жилищни блока |
| 5.1.4. | Запознаване на обществеността с въздействието на основните атмосферни замърсители върху здравето на хората и възможностите за лично участие в намаляването на вредните емисии на ФПЧ10; |  | Община Севлиево |  | 1хил.лв. |  | - Общински бюджет | Постоянен |  |  |  | Информацията е достъпна и се съдържа в публикуваната Програма за подобряване и поддържане на КАВ |
| 5.1.5. | Информиране на населението за състоянието на атмосферния въздух и изпълнението на мерките от плана за действие от програма за КАВ, чрез интернет сайта на Общината; |  | Община Севлиево |  |  |  |  | Постоянен |  |  |  | Отчета се публикува ежегодно с материалите за сесията на Общински Съвет |
| 5.1.6. | Поставяне на филтри за прахови частици на индивидуални горивни инсталации |  | Община Севлиево |  | - Съгласно АРП на проекта |  | ОПОС 2014-2020 | Постоянен |  |  |  | През отчетния период не са извършвани дейности. |
| 5.2. Намаляване емисиите на ФПЧ10 в атмосферния въздух от транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Оптимизиране на зимното снегопочистване и замяна на пясъка с алтернативни реагенти против обледяване на уличната настилка през зимата; |  | Община Севлиево |  | 60 хил.лв./год. |  | Общински бюджет | 2017 |  |  |  | Използван % алтернативни реагенти: 100 % в гр. Севлиево |
| 5.2.2. | Усъвършенстване на системата за управление на градския трафик, в т.ч. оптимизиране транспортните маршрути за превоз на товари и стоки; |  | Община Севлиево |  | съобразно проектната документация |  | Общински бюджет | 2017 |  |  |  | Въведено е ограничение на движението на товарни МПС в ЦГЧ |
| 5.2.3. | Ограничаване на емисиите от транспорта чрез организация и регулиране на движението на МПС |  | Община Севлиево |  | - |  | Общински бюджет | 2017 |  |  |  | През 2021г., регулирана като еднопосочна е една улица. |
| 5.2.4. | Изграждането на нова и поддръжка на съществуващата пътна инфраструктура; |  | Община Севлиево |  | съобразно проектната документация |  | Общински бюджет | 2016-2020 |  |  |  | Ремонтирана пътна настилка -23 364 м2 |
| 5.2.5. | Участие в дейностите по честването на Европейската седмица на мобилността, с цел стимулиране на алтернативните начини на придвижване |  | Община Севлиево |  | 2000 лв. |  | Общински бюджет | постоянен |  |  |  | Община Севлиево участва в инициативата като подкрепяща идеята община |
| 5.2.6. | Провеждане на кампании и мероприятия за насърчаване на велосипедния транспорт; |  | Община Севлиево |  | 2 000 лв. |  | Общински бюджет | постоянен |  |  |  | Проведени са три велопохода. Участвали са общо 70 велосипедисти. |
| 5.2.7. | Реализиране на пилотен проект в Община Севлиево за насърчаване използването на електрически МПС, чрез закупуване на 3 бр. електро скутери за нуждите на общинската администрация; |  | Община Севлиево |  | 6 000 лв. |  | Общински бюджет |  |  | 2017 |  | През отчетния период не са извършвани дейности. |
| 5.3. Намаляване емисиите на ФПЧ10 в атмосферния въздух от промишлеността на гр.Севлиево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Контрол и проверки за изпълнение на условията за КАВ по издадени комплексни разрешителни в производствени предприятия с издадени (КР); |  | РИОСВ |  |  |  |  |  | постоянен |  | През 2021г. са проведени проверки на “EMKA”AД, “AББ- Пауър Гридс България” ЕООД – клон Севлиево, “Никипласт-М” ООД |  |
| 5.3.2. | Снижаване емисиите на ФПЧ10 от инсталации на фирмени площадките с издадени комплексни разрешителни до разрешените емисионните норми в тях; |  | Фирмите оператори на площадките |  | Собствено финансиране |  | Фирмите оператори на площадките |  | постоянен |  | Не са открити несъответствия и не са издавани предписания. |  |
| 5.4. Превантивни действия и контрол за намаляване замърсяването с ФПЧ10, от неорганизирани, площни и други източници |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1. | Актуализация на общинските наредби и програми, имащи отношение към чистотата на атмосферния въздух. | Община Севлиево |  | 15 000 лв. |  |  | Общински бюджет | 2016-2020 |  |  |  | Наредбите са в съответствие с действащото законодателство |
| 5.4.2. | Осъществяване на периодичен имисионен контрол върху КАВ в гр.Севлиево от мобилна станция на МОСВ (РИОСВ – Русе). | МОСВ |  | - |  |  | - | 2016-2020 |  |  |  | През 2021 г. не са извършени измервания |
| 5.4.3. | Подържане на електронна база данни за КАВ | Община Севлиево |  | 3 000 лв. |  |  | Общински бюджет | 2016-2020 |  |  |  | Отчетите от ИАОС се предоставят и съхраняват на хартиен носител |
| 5.4.4. | Осъществяване на ежегодна периодична профилактика на отводнителните шахти и канавки за повърхностни води през пролетния и есенния сезон. | Община Севлиево |  | 10 000 лв. |  |  | Общински бюджет | 2016-2020 |  |  |  | Извършва се профилактика на 199 броя отводнителни шахти |
| 5.4.5. | Мокро метене и миене на уличната мрежа и машинно почистване на натрупващия се пътен нанос на границата между пътното платно и бордюрите | Община Севлиево |  | 50 000 лв. |  |  | Общински бюджет | 2016-2020 |  |  |  | 990 дка. улична мрежа и тротоари са измити през 2021г. |
| 5.4.6. | Контрол и проверки на изпълнителите на дейностите по почистване на уличната мрежа; | Община Севлиево |  |  |  |  |  | Постоянен |  |  |  | Брой проверки 48 броя проверки |
| 5.4.7. | Контрол върху извършване на изкопни работи и строително - ремонтните дейности за предотвратяване разпиляването на пръст и отпадъци по улиците на гр.Севлиево | Община Севлиево Инспекторат |  |  |  |  |  | Постоянен |  |  |  | Няма констатирани нарушения |
| 5.4.8. | Въвеждането в експлоатация на всеки строителен обект да се предхожда от почистване на площадката и прилежащите площи. | Община Севлиево Инспекторат |  | - |  |  | - | Постоянен |  |  |  | Въведени в експлоатация и проверени са 55 обекта |
| 5.4.9. | Провеждане на озеленителни мероприятия върху ерозирали и пустеещи терени в градски зони; | Община Севлиево |  | 10 000 лв. |  |  | Общински бюджет | Постоянен |  |  |  | Изпълнявани са поддържащи мероприятия в/у съществуващите озеленени терени |
| 5.4.10. | Реализиране на проекти за доизграждане на зелената система на гр.Севлиево: засаждане на едро размерна и храстова растителност (в т.ч. допълнително затревяване), абсорбиращи праха и аерозолите от въздуха по трасетата с интензивно движение на МПС; | Община Севлиево |  | 5 000 лв. |  |  | Общински бюджет | 2016 |  |  |  | През 2021г. са засадени 201 дървета в гр. Севлиево. |
| 5.4.11. | Ремонт и възстановяване на повредени тротоарни настилки и настилките на паркингите за домуване на МПС в жилищните комплекси; | Община Севлиево |  | Според обема на работа |  |  | Общински бюджет | постоянен |  |  |  | Подновена е 7 720 м2 тротоарна настилка. |
| 5.4.12. | Създаване на регистър на съществуващите терени и терените с възможност за залесяване, осигуряващо защита от замърсявания на КАВ от промишлените зони на град Севлиево. | Община Севлиево |  | - |  |  | - | 2016 |  |  |  | Фиксирани са два терена, с възможност за залесяване, осигуряващи защита от замърсяване от Северна и Източна индустриални зони |

Специфична цел 6: Ангажиране на обществеността за решаване на проблемите свързани с опазване на околната среда в условията на ограничени ресурси.

ПРИОРИТЕТ 6. Техническо подпомагане процеса за сътрудничество и подобряване на административното управление на екологични проекти и инициативи за привличане на обществеността в процеса на вземане на решения

Прилагане мерки за подобряване управлението на процесите и дейностите в общинската администрация за прилагане на екологичното законодателство и повишаване на обществената култура и съзнание по проблемите на околната среда и привличане на обществеността в процеса на вземане на решения

| № | - Мерки | - Отговорна институция | - Финансиране |  | - Период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Стойност | Финансов източник |  |  |
| 6.1. Подобряване управлението на процесите и дейностите в общинската администрация за прилагане на екологичното законодателство |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Информационно обезпечаване на общината с данни за състоянието на компонентите на околната среда | - Община Севлиево | - 10 000. лв./год. | Общински бюджет | - Постоянен | - Общината получава данни за компонентите шум и качество на атмосферния въздух. |
| 6.1.2. | Обучения за повишаване квалификацията и професионалните компетенции на служителите в общинска администрация (в т.ч. администрацията, отговорна за прилагане на екологичното законодателство) | - Община Севлиево | - 300 000. лв. | ОПДУ 2014-2020 | Постоянен | Служителите в общинска администрация в т.ч. администрацията, отговорна за прилагане на екологичното законодателство са преминали Обучения за повишаване на професионалната квалификация. |
| - 6.2.Актуализация и въвеждане на нови общински програми, наредби и правилници, подпомагащи управлението на ОС |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Актуализация на общински наредби подпомагащи управлението на ОС | Община Севлиево | - 1 000 лв./год. | Общински бюджет | - Постоянен | През 2021 г. е актуализирана Наредба за дейностите по управление на отпадъците на територията на Община Севлиево - в частта й касаеща третирането на отпадъците от излезли от употреба моторни превозни средства. |
| 6.2.2. | Извършване на междинна и последваща оценка на изпълнението на ОбПООС | Община Севлиево | - 15 000 лв. | Общински бюджет | - 2016-2020 | - През отчетния период не са извършвани дейности. |
| - 6.3.Подобряване на обществения достъп до информация за състоянието на околната среда |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Изграждането на географска информационна система и гео-портал с Дигитализирана база данни (в т. ч. с данни за ОС) за Община Севлиево, отворена за различни потребители, с прилагане на Европейската Директива 02/2007/ЕО-INPSIRE , класификационната система на ООН – LCCS и на световния стандарт ISO 19144-2 | Община Севлиево | - 50 000 лв. | ОПДУ 2014-2020 ОПОС 2014-2020 | - Постоянен | - През отчетния период не са извършвани дейности. |
| 6.3.2. | Увеличаване броя на обществените точки с достъп до Интернет в читалищата в селата: Батошево, Богатово, Горна Росица, Добромирка, Кормянско, Крушево, Кръвеник и Стоките. | Община Севлиево | - 5 000 лв. | ПРСР 2014-2020 | - 2017 | - През 2021г. не са извършвани дейности. |
| 6.3.3. | Своевременно запознаване на население с промените в екологичното законодателство | Община Севлиево | - 1 000 лв./год. | - Общински бюджет | - Постоянен | - На интернет страницата на община Севлиево е изведен линк за достъп до националното законодателство, имащо отношение към опазване на околната среда |
| 6.4.Повишаване на обществената култура и съзнание по проблемите на околната среда |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1. | Периодично представяне на медиите, на актуална информация за състоянието на околната среда в Община Севлиево | Община Севлиево | - 2 000 лв./год. | - Общински бюджет | Постоянен | Изпълнява се |
| 6.4.2 | Регулярно отбелязване на празници свързани с околната среда | Община Севлиево, НПО | - 5 000 лв./год. | - Общински бюджет | Ежегодишно | Осигурен обществен достъп до ГПОСВ в деня на водата. |
| 6.4.3. | Провеждане на обществени кампании за повишаване съзнанието на жителите на Общината по въпросите за намаляване нерегламентираното изхвърляне на ТБО и опазване чистотата в населените места, ежегодно организиране на общински информационно-образователни кампании, свързани с отбелязването на международни дати за опазването на околната среда (“За чиста околна среда”, Ден на Земята 22 април, Световен ден на околната среда 5 юни и Зелената седмица, Седмица на мобилността – 16 – 22 септември и др.). | Община Севлиево - НПО | - 10 000 лв. | - Общински бюджет | - 2 пъти годишно | - Не са провеждани през 2021г. |
| 6.4.4. | Създаване на партньорства с други (съседни) общини за съвместно кандидатстване по програми и проекти касаещи околната среда | Община Севлиево | - 2 000 лв./год. | - Общински бюджет | Постоянен | През отчетния период не са извършвани дейности. |