препис  извлечение

ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ – СЕВЛИЕВО,  ВЗЕТИ НА РЕДОВНО

ЗАСЕДАНИЕ,  ПРОВЕДЕНО НА  29  ЯНУАРИ  2008 ГОДИНА /ПРОТОКОЛ № 4/

===================================================================

### ТОЧКА  ПЪРВА

  - ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Докладва:  Йордан Стойков

# Р Е Ш Е Н И Е   № 040

1.   На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,  във връзка с чл.79, ал.5 и ал.6 от  Закона за опазване на околната среда, Общинският съвет – Севлиево приема отчета за изпълнение на мерките по програмата за качеството на атмосферния въздух към 31.12.2007 година.

2.   Да се внесе за обсъждане в Общинския съвет аналитична информация за проектирането на Градската пречиствателна станция за отпадни води, реалните перспективи за нейното изграждане, срокове за пускането и в експлоатация.

Докл.: Й.Стойков

Срок:  28.03.2008 г.

| брой на общинските съветници | Присъст-вали | “За” | “Против” | “Въздър-жал се” |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 29 | 28 | няма | 1 |

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОбС:

ХрЛ/РД                                                                                                       / ХР.ЛАЛЕВ /

Водил протокола:

Мл.експерт “ОбС”:

/ Р.Димова /

|  |  |  | Утвърждавам, КМЕТ: / Йордан Стойков / Приложение №1 |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мерки | Изпълнител | Отчет за изпълнениете мероприятия по програмата за КАВ |
| Mерки за привеждане концентрациите на сероводород до законоустановените норми. |  |  |  |
| 6.1 | Целогодишно осъществяне на системен имисионен контрол върху качеството на атмосферния въздух (КАВ) в гр.Севлиево от пункта за мониторинг на МОСВ (РИОСВ – В. Търново) | Община Севлиево | Ежедневно се следят и анализират данните като се дава гласност на резултатите чрез местните медии. |
| 6.2 | Изработване на план програма с времеви график и пунктове на разположение на мобилната лаборатория на РИОСВ – гр. Русе за получаване на по-прецизни и представителни данни за замърсяването на въздуха в гр. Севлиево със сероводород и фини прахови частици | РИОСВ – В. Търново Община Севлиево | Mобилната лаборатория на РИОСВ – гр. Русе е снабдена със съвременна апаратура. Работи по план определен от МОСВ и резултатите от замерванията си предоставя на РИОСВ гр. В.Търново. |
| 6.3 | Изграждане на градска пречиствателна станция за отпадни води в гр. Севлиево | Alpine Австрия | Одобрен работен проект. Започване на строителство – пролетта на 2008 година. |
| 6.4 | Изграждане на биологично стъпало към фирмената ПСОВ на “Севко”- АД | "Севко" АД | Отпадните води на "Севко" АД ще бъдат заустени в бъдещата градска пречиствателната станция за отпадни води. |
| 6.5 | Разработване на етапна програма за реконструкция на канализационната мрежа.гр. Севлиево | “Бяла” ЕООД, Община Севлиево и МОСВ гр.София | Предстои разработване на прогма, подготовка на проекти и провеждане на търгове за избор на изпълнител. |
| 6.6 | Осъществяване на ежегодна профилактика на канализационната мрежа на гр. Севлиево. | “Бяла” ЕООД | Извършва се профилактика на отделни части от мрежата. |
| 6.7 | Рекултивация на старото сметище | Община Севлиево и МОСВ | Сметището е включено в програма за рекултивация, разработена от МОСВ, като финансирането и изпълнението ще се осъществят от министерството. |
| 6.8 | Изграждане на регионално депо за ТБО и опасни отпадъци | Община Севлиево | В експлоатация от септември 2006г. |
| Mерки за привеждане концентрациите на прах до законоустановените норми и запазване нивата на атмосферните замърсители серен диоксид, азотен диоксид и оловни аерозоли, съобразно новите стандарти за КАВ приети в България. |  |  |  |
| 6.9 | Изготвяне на проекти за повишаване енергийната ефективност на обществени и административни сгради в гр. Севлиево (според проучване) | Община Севлиево | Цялостна подмяна на старата дограма с PVCдограма и поставяне на външна изолация на ПГ”Иван Бъчваров”. Цялостна подмяна на старата дограма с PVCдограма на СОУ “Васил Левски”. Цялостна подмяна на старата дограма с PVCдограма на НУ “Кирил и Методий”. |
| 6.10 | Реализиране на проекти за повишаване енергийната ефективност на обществени и административни сгради в гр. Севлиево (според проучване) | Община Севлиево | Всички сгради вече са газифицирани. |
| 6.11 | Провеждане на информационна кампания сред населението в гр. Севлиево за употреба на по-висококачествени въглища или газификациране | Община Севлиево | Чрез средствата за масово осведомяване "Севлиевогаз" и Общината популяризират газифицирането, като се поддържа сравнително ниска цена на газта за бита. |
| 6.12 | Поддържане в изправност пътната настилка и маркировка на селищните и междуселищни пътища в Община Севлиево | Община Севлиево и пътно управление | За 2007 г. е изкърпена пътната настилка: - В населените мяста - 17400 м2 - В извън населените мяста - 23100 м2 |
| 6.13 | Почистване от натрупан прах на уличната мрежа в гр. Севлиево и поддържане на пътната настилка в добро състояние (по предварителна програма) | Община Севлиево | 487 хил. м2 е измитата и почистена от натрупване на прах по улична настилка към 31.12.2007 г. |
| 6.14 | Проучване възможностите за газифициране на междуселишният транспорт в Община Севлиево | Община Севлиево Транспортни фирми | Има изграден пункт за пропан бутан, но се използва само от леки автомобили. |
| 6.15 | Реконструкция на цеха за производство на месингов блок “Видима”- АД | "Видима" АД | Извършена е реконструкция. |
| 6.16 | Годишна профилактика на вентилационните съоръжения, скрубери и съоръжения за очистка на газове “Видима”-АД | "Видима" АД | Извършват се периодично. |
| 6.17 | Мониторинг, поддръжка и подмяна на ръкавните филтри в шлайф полира във “Видима”- АД | "Видима" АД | Извършват се периодично. |
| 6.18 | Изграждане на системи за подобряване на КАВ във фирмата (затворен цикъл) “Идеал Стандарт – България” - АД | "Идеал Стандарт - България" АД | Изградени са системите. |
| 6.19 | Изграждане на електронна програма за контрол, чрез предварителна поддръжка на газоочистващите съоръжения (филтри, въздуховоди, скрубери) в “Идеал Стандарт – България” - АД | "Идеал Стандарт - България" АД | Изградена е електронна програма. |
| 6.20 | Монтиране на нови спрей кабини в глазурен участък , “Идеал Стандарт – България” - АД | "Идеал Стандарт - България" АД | Изградени са новите кабини. |
| 6.21 | Поддръжка и периодична подмяна на ръкавните филтри към сушилнята и валцовата мелница за суровини “Минерали Индустриали България” ЕООД | "Минерали Индустриали - България" ЕООД | Извършва се периодично. |
| 6.22 | Изграждане на циклон и филтър към разширение ІІ на производствените мощности “Минерали Инду-стриали България” ЕООД | "Минерали Индустриали - България" ЕООД | Изградени са циклон и филтър. |
| 6.23 | Доизграждане на разпределителни газопроводи до жилищните сгради в гр. Севлиево | "Севлиевогаз - 2000" АД | Изградени са общо 30 км. газоразпределителни мрежи в гр. Севлиево. |
| 6.24 | 50% газифициране домакинствата в гр. Севлиево | "Севлиевогаз - 2000" АД | До края на 2007 год. – 3000 домакинства са газифицирани. |
| 6.25 | Разработване схеми за газифициране на домакинствата в гр. Севлиево чрез ниско лихвени банкови кредити | "Севлиевогаз - 2000" АД и Община Севлиево | Още не е намерена приемлива схема за кредитиране на битовата газификацията |